Module 306 : Réaliser un projet informatique

Business case 📝

Business case : Nom du projet

Réalisé par :

Fejzaj Leon

Crausaz Jules

Magliani Lorenzo

Table des matières

1.	Contexte du projet	2

2.	Problématique / Opportunité	2

3.	Objectifs du projet	2

4.	Bénéfices attendus	2

5.	Analyse SWOT	2

6.	Parties prenantes	2

7.	Risques principaux	2

8.	Budget estimé	2

9.	Critères de succès	3

10.	Décision GO / NOGO	3

# Contexte du projet

Les premières parties d’une grotte sont souvent dangereuses : passages étroits, instabilité, obscurité, eau, glissades possibles. Aujourd’hui, ce sont les spéléologues qui doivent entrer les premiers pour vérifier la sécurité, ce qui les expose à des risques importants.

Le projet propose d’utiliser un petit robot pour faire cette reconnaissance à leur place. Cela permet d’observer l’état de la galerie, d’identifier les dangers et de préparer l’équipe avant qu’elle n’entre, réduisant ainsi fortement les risques. Ce projet est donc pertinent car il améliore la sécurité et facilite l’exploration initiale.

# Problématique / Opportunité

Le principal besoin est de pouvoir inspecter les premières zones d’une grotte sans exposer les spéléologues aux dangers immédiats. Le défi consiste à obtenir rapidement des informations fiables sur l’état du terrain (stabilité, obstacles, eau, passages étroits) tout en restant à distance de la zone à risque.

Le projet est motivé par la volonté de réduire les accidents lors des reconnaissances initiales et de mieux préparer les équipes avant leur entrée. La valeur ajoutée attendue est une augmentation significative de la sécurité, un gain de temps dans l’évaluation des galeries et une meilleure prise de décision grâce aux images et mesures fournies par le robot.

# Objectifs du projet

Explorer une grotte sans risque humain
Faire parcourir au robot 50 à 300 m de galerie pour éviter d’envoyer directement les spéléologues.

Offrir un pilotage facile
Permettre à n’importe quel utilisateur de comprendre le pilotage via manette Xbox en moins de 5 minutes.

Fournir des informations fiables
Assurer une vidéo en direct et les mesures (température, humidité, pente) avec une connexion stable à 95%.

Détecter les dangers évidents
Identifier au moins 80% des risques visuels simples (flaques, boue, obstacles).

Créer un rapport automatique
Générer un mini-rapport + clip vidéo à la fin de chaque mission.

# Bénéfices attendus

- Gain de sécurité : les spéléologues n’auront plus à entrer dans une zone dangereuse sans information préalable.

- Gain de temps : la reconnaissance de la galerie sera réalisée plus rapidement grâce au robot.

- Meilleure qualité d’information : la vidéo en direct et les mesures (température, humidité, pente) permettront une évaluation plus précise de l’état de la grotte.

- Meilleure préparation des équipes : les spéléologues sauront à l’avance où se trouvent les passages étroits, l’eau, les pentes ou les obstacles.

- Réduction des accidents : en éliminant les risques liés aux premières explorations humaines.

# Analyse SWOT

Forces

- Le robot améliore la sécurité.

- Pilotage facile avec la manette Xbox.

- Permet d’obtenir rapidement des images et mesures utiles.

Faiblesses

- Portée radio limitée dans certaines grottes.

- Batterie et capteurs sensibles à l’humidité.

- Difficulté sur terrains très irréguliers.

Opportunités

- Utilisable aussi pour d’autres explorations (tunnels, secours).

- Possibilité d’ajouter de nouveaux capteurs plus tard.

- Peut devenir un outil reconnu dans la spéléologie.

Menaces

- Risque d’endommagement du robot en milieu hostile.

- Perte de signal dans des zones profondes.

- Concurrence d’autres robots plus avancés.

# Parties prenantes

Client

- Equipe de spéléologie

Demande le système, fixe les besoins et valide les résultats.

Utilisateurs finaux

- Spéléologues

Utilisent le robot pour la reconnaissance des galeries.

- Opérateur du robot

Pilote le rover avec la manette Xbox et surveille la vidéo en direct.

Équipe projet

- Développeur – Lorenzo

Développe le logiciel de pilotage, le retour vidéo et la gestion des capteurs.

- Product Owner – Leon

Définit les priorités, gère le lien avec le client et valide les fonctionnalités.

- Scrum Master – Jules

Organise le travail de l’équipe, veille au bon déroulement du projet agile.

Fournisseurs

- Phidgets / fournisseurs de matériel

Fournissent les composants (moteurs, capteurs, contrôleurs, etc.).

# Risques principaux

| Type de risque | Description | Mesure d’atténuation |
| --- | --- | --- |
| Technique | Perte de signal radio dans certaines zones profondes de la grotte | Tester la portée, prévoir des répéteurs ou utiliser des protocoles robustes |
| Technique | Panne ou dommage du robot à cause de l’humidité, boue ou choc | Protection du robot (coque étanche), tests préalables sur terrain similaire |
| Technique | Batterie faible en cours de mission | Vérifier l’autonomie avant départ, avoir des batteries de rechange |
| Humain | Mauvaise utilisation du robot par l’opérateur | Former l’opérateur et fournir un guide simple de pilotage |
| Organisationnel | Retard dans le développement logiciel ou matériel | Planification claire avec étapes et suivi régulier |

# Budget estimé

Donne une estimation des ressources nécessaires (temps, matériel, compétences), même si ce n’est pas un budget financier réel.

Temps :

- Analyse : 2-3 jours

- Conception : 3-4 jours

- Développement : 5-7 jours

Matériel :

- Robot

- Manette

- Caméra

- Éclairage LED

- Capteurs

Compétences :

- Développement logiciel : pilotage, vidéo, capteurs

- Électronique / hardware : intégration des capteurs et moteurs

- Gestion de projet : planification, suivi, communication

# Critères de succès

Livrables validés

- Le robot fonctionne correctement avec le pilotage via manette Xbox.

- Les vidéos et mesures des capteurs (température, humidité, pente) sont fiables et accessibles.

- Les rapports automatiques et clips vidéo sont générés correctement.

Respect des délais

- Toutes les étapes du projet (analyse, conception, développement, tests, documentation) sont terminées dans le planning prévu.

Satisfaction du client

- Le club de spéléologie valide le robot et ses fonctionnalités.

- Les utilisateurs finaux (spéléologues et opérateurs) trouvent le système facile à utiliser.

Fiabilité et sécurité

- Le robot atteint au moins 70 m dans une galerie avec obstacles légers.

- La connexion vidéo reste stable dans 95 % des zones explorées.

- Les dangers évidents sont détectés dans au moins 80 % des cas.

# Décision GO / NOGO

Le projet doit être lancé car :

- Le robot permet d’explorer les galeries sans mettre les spéléologues en danger.

- Il fournit des informations fiables (vidéo, capteurs) pour mieux préparer les équipes.

- Les objectifs sont clairs et réalisables, avec une équipe compétente et du matériel adapté.

- Les risques sont identifiés et peuvent être atténués par des protections, tests et formation.

- Les bénéfices sont importants : gain de sécurité, gain de temps et meilleure prise de décision.